#### 3.3.3.Demiryolu

Antalya III. Aşama Raylı Sistem Hattı (Varsak-Zerdalilik Hattı)

İlimizin kuzeyi Varsak bölgesinin şehir merkezine, Otogar-Üniversite-Hastaneler gibi önemli bölgelere ulaşımını sağlayacaktır.

Proje bedeli 1.755.246.290 ₺ inşaat işleri ve tramvay araçları alımı.

- ve 2. aşama raylı sistemle birlikte yaklaşık 50 km’lik bir raylı sistem ağı   oluşturulmuştur.

Sakarya Bulvarı tarafı, Dumlupınar Bulvarı tarafı ve İstasyon yapısı olarak toplamda 249 metre V Kesit, 326 metre Kutu kesit ve 1300 metre NATM tünel yapısı.

Yaya üst geçidi 3 adet

Yapım işi kapsamında tamamlanan Varsak-Müze hattı 18 km. dir.

2019 yılında tamamlanan 1.kısma ilaveten; kalan kısım işletmesi de 15.10.2021 tarihinde işletmeye devredilerek vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

3.Aşama kapsamında temin edilen 2 Adet Tramvay aracı işletmeye alınmıştır. 2024 yılı içinde yeni tramvay araç alımı ihalesine çıkılması planlanmaktadır.