### 4.1. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI HİZMETLERİ

#### 4.1.1.Batı Antalya Havaalanı

Antalya Kaş’a 5 km, Demre’ye 45 km, Antalya Havalimanına 220 km, Dalaman Havalimanına 160 km’de yer alan Kaş-Çukurbağ-Ağullu mevkiinde planlanmıştır.

Havaalanı; 2.800 x 45 m. Pist, 300 x 120 m. Apron, 265x30 Taksirut ve Terminal Binası olarak tasarlanmaktadır.

Arkeolojik etki değerlendirme raporu Topografik harita çalışmaları tamamlanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş birliği Dairesi tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Arkeolojik etki değerlendirme raporu hazırlanmış, kesin proje hazırlıklarına başlanabilmesi için gerekli olan Topografik harita ve zemin etüd çalışmaları tamamlanmıştır. ÇED raporu hizmet alımı ihalesi yapılmış ve çalışmaları devam etmektedir.

#### 4.1.2.Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri YHT Projesi

İç Bölgelerimizi ve özellikle Doğu Anadolu – Karadeniz Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlamak amacıyla planlanmıştır.

Proje bedeli yaklaşık 16 Milyar ₺

Hat Boyu 532 Km (Seydişehir-Antalya 164,5 km)

Çift Hat – Elektrikli – Sinyalizasyonlu

Proje Hızı 200 km/saat

Proje çalışmaları tamamlandı

Proje 4 etaplıdır

1. Kayseri-Aksaray Hat Kesimi

2. Aksaray-Konya Hat Kesimi

3. Konya-Seydişehir Hat Kesimi

4. Seydişehir-Antalya Hat Kesimi

4. Seydişehir-Antalya Hat Kesimi

Hat uzunluğu 164,5 km

30 adet tünel (4.742 metre)

1 adet 440 m uzunluğunda viyadük

#### 4.1.3.Antalya-Eskişehir (Antalya-Isparta-Burdur-Afyon-Kütahya-Eskişehir) YHT Projesi

Ülkemizin en önemli turizm kentleri olan İstanbul ile Antalya’yı birbirine bağlayacak,

Yüksek standartlı olan İstanbul-Eskişehir-Ankara demiryolu hattının Eskişehir’e kadar olan kesimi ortak kullanılarak İstanbul-Ankara ve Antalya arasında yüksek standartlı, çift hatlı, elektrikli, sinyalli bir demiryolu oluşturmak amacıyla 3 etaplı olarak planlanmıştır.

Proje sürecine TCDD tarafından devam edilmektedir. Plan Proje, ÇED Raporu ve kamulaştırma süreçleri tamamlandıktan sonra Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım programı bütçesinden ihalesi planlanacaktır.

Proje bedeli yaklaşık 11 Milyar ₺

Hat Boyu 412 km

Çift Hat-Elektrikli-Sinyalizasyonlu

Proje Hızı 200 Km/saat

Proje 3 etaplıdır.

1.Etap: Antalya-Burdur (142km)

2.Etap: Burdur-Afyonkarahisar (133 km)

3.Etap: Afyonkarahisar-Eskişehir (137 km)

1.Etap Burdur-Antalya Demiryolu Projesi

Hat uzunluğu 142 km

1/5.000 ölçekli proje çalışmaları hazırlanmıştır.

#### 4.1.4.Demre Yat Limanı

Demre Yat Limanı suda 474, karada 100 olmak üzere toplam 574 kapasitelidir. Demre Yat Limanı inşaatının altyapı ihale bedeli 25.889.718 ₺ olup, altyapısı tamamlanmıştır. Üst yapı ihalesi Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olup, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revize uygulama imar planı hazırlanması için Etüt Proje ihalesi yapılmış, ihale kapsamında hazırlanan revize uygulama imar planı teklifleri ve plan açıklama raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurum görüşlerine sunulmuştur.

İmar planı onay aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sit alanları onama sınırlarında yapılan değişiklik nedeniyle yat limanı geri sahasının bir kısmı sit sınırı içerisinde anlaşılmış olup, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından liman geri sahasının “Nitelikli Koruma Alanı” olarak ilan edilmesi nedeniyle Koruma amaçlı İmar Planı hazırlanması talep edilmiştir. İmar planı eksikliği tamamlanarak Çevre Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzce 26 Ağustos 2022’de üstyapı tamamlama ve işletme süreci için Yap-İşlet-Devret Modeli ihalesi yapılmıştır. 3 Ağustos 2023 tarihinde yer teslimi yapılmış ve ihale kapsamında uygulama projeleri hazırlanmaktadır.